PLANO DE TESTE – SISTEMA DE LOGIN

# 1. Identificação do Teste

* Nome do Projeto: Sistema de Controle de Acesso
* Módulo: Tela de Login
* Versão do Sistema: v1.0
* Data do Teste: 15/04/2025 a 17/04/2025
* Responsável pelo Teste: Ana Souza (Analista de QA)

# 2. Objetivo do Teste

* Verificar se o sistema de login permite acesso apenas a usuários cadastrados com credenciais válidas, bloqueando corretamente os casos de erro.

# 3. Escopo

* ✅ Será testado:
* - Login com credenciais corretas
* - Login com senha incorreta
* - Campos vazios
* - Usuário inexistente
* - Botão “Entrar”
* ❌ Não será testado:
* - Recuperação de senha
* - Tela de cadastro
* - Integrações com outros módulos

# 4. Critérios de Entrada

* - O sistema está implantado no ambiente de testes.
* - A base de dados está populada com usuários de teste.
* - Os navegadores estão instalados e configurados.

# 5. Critérios de Saída

* - Todos os casos de teste executados.
* - Todos os defeitos documentados.
* - Ao menos 90% dos testes com status “Aprovado”.

# 6. Critérios de Sucesso

* - O sistema permite acesso apenas com credenciais válidas.
* - Mensagens de erro são exibidas corretamente em casos de falha.

# 7. Ambiente de Teste

* - Sistema Operacional: Windows 10
* - Navegador: Google Chrome (v122)
* - Ferramentas: Google Sheets, VS Code, XAMPP

# 8. Equipe Envolvida

* - Ana Souza (Analista de QA)
* - João Oliveira (Desenvolvedor)
* - Equipe Técnica de Suporte

# 9. Cronograma

# 10. Riscos e Restrições

* - Alterações de última hora no código podem impactar os testes.
* - Falta de acesso à internet pode comprometer o uso de ferramentas online.

# 11. Anexos

* - Roteiro de Teste: login\_roteiro\_v1.pdf
* - Casos de Teste: casos\_login.xlsx
* - Relatório de Resultados: relatorio\_login.pdf

## Cronograma

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Atividade |
| 15/04/2025 | Criação dos casos de teste |
| 16/04/2025 | Execução dos testes |
| 17/04/2025 | Análise dos resultados e documentação |